# ­­­­palaverin pöytäkirja

**Aika Tiistai** 7.5.2019 klo 12:56 – 13:24>

**Paikka** Rajakatu 35 AP05

**Läsnä** Sarlin Santtu pj.>

Pollari Miika sihteeri>

Poutanen Mikko

Hannukainen Mikko

**Poissa**

### Kokouksen avaus

Puheenjohtajana toimii Sarlin Santtu sekä sihteerinä Pollari Miika. Kokous avattiin kello 12:56

### Tilannekatsaus

Kokous on projektin jälkeinen retrospektiivi, jossa käydään läpi kuinka projekit on kokonaisuudessaan sujunut.

### Projektin Suunnittelu

**Hyvää:**

Saimme suunniteltua tavoitteet sekä käytettävät teknologiat ja työkalut suhteellisen hyvin ja projektin loppuunvienti onnistui niillä.

**Kehitettävää:**

Olisi pitänyt käyttää enemmän aikaa teknologioihin perehtymiseen. Valitsemamme teknologia ei ollutkaan toimiva ratkaisu alunperin suunnitellulle grafiikantoteutusmenetelmälle. Käyttäjäkertomukset olisivat voineet olla paremmin mietittyjä.

### Planning Day

**Hyvää:**

Projektin edetessä planning dayissä huomattiin parannusta edellisiin. Taskeja sprint backlogissa pilkottiin jatkuvasti paremmin. Ymmärsimme hyvän planning dayn tärkeyden scrum-projektissa.

**Kehitettävää:**

Taskeja olisi voinut pilkkoa vielä paremmin. Taskeja olisi pitäny peilata paremmin käyttäjäkertomuksiin.

### Sovitut aikataulut

**Hyvää:**

Daily scrumit pidettiin lähes joka päivä ajallaan poikkeustilanteita lukuunottamatta. Muut palaverit pidettiin useimmiten myös suunnitelmassa sovittuina aikoina.

**Kehitettävää:**

Joskus palavereita ei pidetty aikataulujen mukaisesti, mutta saimme sovittua uudet ajat.

### Daily Scrumit

**Hyvää:**

Saimme daily scrumeissa peilattua tekemisiä taskeihin paremmin sen myötä, kun taskit tulivat paremmin pilkotuiksi ja selkeämmiksi. Kestelua syntyi ja jokainen sai kerrottua tekemisensä vuorollaan. Daily scrumit eivät myöskään venyneet turhaan.

**Kehitettävää:**

Ongelmista olisi voitu keskustella enemmän.

### Ryhmän toiminta

**Hyvää:**

Ryhmän toiminta on ollut hyvää, ryhmähenki on säilynyt projektin alusta asti. Kun jollakin on ollut ongelmaa niin apua on voitu pyytää.

**Kehitettävää:**

Hommiin keskittyminen oli silloin tällöin huomattavissa keskittyshankaluuksia. Keskittymisvaikeuksiin olisi pitänyt tehtä konkreettisia ratkaisuja.

### Työkalut ja niiden käyttö

**Hyvää:**

Softakehitykseen liittyvät työkalut saatiin käyttöön nopeasti jokaiselle, ja niiden oppimisessa ei mennyt kauaa.

**Kehitettävää:**

ZenHubia olisi pitänyt käyttää aktiivisemmin, varsinkin taskien liikuttamisen suhteen.

### Muut asiat

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:24