# ­­­­palaverin pöytäkirja

**Aika** Maanantai 11.2.2019 klo 12:26 – 13:00>

**Paikka** Rajakatu 35 AP05

**Läsnä** Sarlin Santtu pj.>

Pollari Miika sihteeri>

Poutanen Mikko

Hannukainen Mikko

**Poissa**

### Kokouksen avaus

Puheenjohtajana toimii Sarlin Santtu sekä sihteerinä Pollari Miika. Kokous avattiin kello 12:27

### Tilannekatsaus

Kokous on sprintin jälkeinen retrospektiivi, jonka aikana käydään läpi sprintin aikana hyvin menneet, sekä kehitettävät asiat.

### Projektin Suunnittelu

**Hyvää:**

Olemme saaneet selkeän vision sekä toteutustavan. Tiimi on toiminut hyvin yhdessä.

**Kehitettävää:**

Olisi voinut käyttää enemmän aikaa teknologioihin perehtymiseen.

**Ratkaisu:**

Käytämme enemmän aikaa teknologiaan perehtymiseen.

### Planning Day

**Hyvää:**

Saimme realistinen sprint goal suunniteltua.

**Kehitettävää:**

Backlogin pilkkominen oli hakusessa.

**Ratkaisu:**

Pilkomme backlogia enemmän ja selkeämmin.

### Mallinnustyö

**Hyvää:**

Esitutkimus oli kattava, ja se helpotti sprintin aikaista työtä.

**Kehitettävää:**

Teknologiapuoli jäi auki.

**Ratkaisu:**

Tutkimme teknologiaa enemmän.

### Sovitut aikataulut

**Hyvää:**

Karkeasti pysyimme aikatauluissa, ja daily scrumit pidimme ajoissa.

**Kehitettävää:**

Viikkopalaverit jäivät ja retrospektiivi sekä sprint review myöhästyivät.

**Ratkaisu:**

Määritämme vara SM:n pitämään aikatauluista huolta.

### Daily Scrumit

**Hyvää:**

Pidimme scrum-palaverit aikataulujen mukaan, ja keskustelua saatiin aikaan ja kaikki pidettiin hyvin kartalla projektista.

**Kehitettävää:**

Keskustelut saattoivat hieman poiketa aiheesta.

**Ratkaisu:**

Koitamme pitää keskustelut enemmän raiteilla.

### Ryhmän toiminta

**Hyvää:**

Ryhmässä ei ollut draamaa. Kaikki ovat tullet toistensa kanssa toimeen ja kaikkien mielipiteitä on kuunneltu.

**Kehitettävää:**

Keskitytään paremmin hommiin.

**Ratkaisu:**

Emme haahuile ympäri toimistoa turhaan.

### Työkalut ja niiden käyttö

**Hyvää:**

Tiedämme sovelluksen kehityksen kannalta työkalut. Uusien mockup työkalujen opettelu meni sujuvasti.

**Kehitettävää:**

Kaikki tiimin jäsenet eivät tiedä työkaluja.

**Ratkaisu:**

Pidämme tiimin sisäisen koulutuksen.

### Muut asiat

HLTP:seen tuli yllättävästi enemmän hommaa kuin olimme suunnitelleet.

### Seuraava kokous

Seuraavan sprintin lopussa 22.2 ja klo TBD

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:47