# ­­­­palaverin pöytäkirja

**Aika** Perjantai 22.2.2019 klo 12:44 – 13:17

**Paikka** Rajakatu 35 AP05

**Läsnä** Sarlin Santtu pj.

Hannukainen Mikko sihteeri

Pollari Miika

**Poissa**

### Kokouksen avaus

Puheenjohtajana toimii Sarlin Santtu sekä sihteerinä Hannukainen Mikko. Kokous avattiin kello 12:44

### Tilannekatsaus

Kokous on sprintin jälkeinen retrospektiivi, jonka aikana käydään läpi sprintin aikana hyvin menneet, sekä kehitettävät asiat. Mietitään myös mahdollisia ratkaisuja kehitettäviin asioihin.

### Planning Day

**Hyvää:**

Taskit saatiin paremmin pilkottua viime sprinttiin verrattuna.

**Kehitettävää:**

Taskien laajuudessa on vielä kehitettävää.

**Ratkaisu:**

Pilkomme backlogia enemmän ja selkeämmin, sekä määritellään DoD:t paremin.

### Sovitut aikataulut

**Hyvää:**

Daily scrumit ollaan onnistuttu pitämään ajallaan. Myös viikkopalaverit ja retrospektiivi ollaan pidetty ajallaan.

**Kehitettävää:**

Keskittyminen ja sen mukaan aikataulussa pysyminen.

**Ratkaisu:**

Otetaan huomiota omaan työnteon keskittymiseen enemmän. Kokousten järjestämiseen ehdotetaan sopivan tilan valitsemista (AP03-tila).

### Daily Scrumit

**Hyvää:**

Ajallaan pidetty.

**Kehitettävää:**

Avataan enemmän tehtyjä taskeja ja varmistetaan, että jokainen tietää mitä taskia on **tekemässä** ja pysyy siinä lupauksessa.

**Ratkaisu:**

Jokainen työntekijä muistaa siirtää tekemänsä taskin Review/Testing-pipelineen. Kaikki ko. Pipelinessä tarkastetaan ennen scrumin alkamista testivastaavan puolesta, joka sitten taskin hyväksyttyä siirtää taskin Done-pipelineen. Scrum Master tämän jälkeen daily scrumin aikana sulkee valmiit taskit ja sen jälkeen valitaan uudet sprint backlogista.

### Ryhmän toiminta

**Hyvää:**

Ryhmässä ei ollut draamaa. Kaikki ovat tullet toistensa kanssa toimeen ja kaikkien mielipiteitä on kuunneltu.

**Kehitettävää:**

Keskitytään paremmin hommiin. Lisää kommunikointia ja yhteistyötä kannustetaan. Työajanseurantaa pitää täyttää aktiivisemmin.

**Ratkaisu:**

Emme haahuile ympäri opetustilaa turhaan.

### Työkalut ja niiden käyttö

**Hyvää:**

Tiedämme sovelluksen kehityksen kannalta työkalut.

**Kehitettävää:**

Työkalut testauksen osalta vielä hakusessa, sekä niiden käyttöönotto on vielä monelta jäänyt toetuttamatta. Emulaattorit viritettävä jokaiselle kehittäjälle. Zenhubia pitäisi hyödyntää aktiivisemmin.

**Ratkaisu:**

Toteutetaan kehitysalueiden parantelut.

### Muut asiat

Koitamme kehittää backlogin taskien suunnittelua parhaamme mukaan. Sairauspoissaolot olivat huomattavan suuret.

### Seuraava kokous

Seuraavan sprintin lopussa 15.3 ja klo TBD

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:17