# ­­­­palaverin pöytäkirja

**Aika** Maanantai 1.4.2019 klo <10:46-xx:xx>

**Paikka** Rajakatu 35 AP03

**Läsnä** Sarlin Santtu pj.

Pollari Miika sihteeri

Hannukainen Mikko

Poutanen Mikko

**Poissa**

### Kokouksen avaus

Puheenjohtajana toimii Sarlin Santtu sekä sihteerinä Pollari Miika. Kokous avattiin kello 10:46

### Tilannekatsaus

Kokous on sprintin jälkeinen retrospektiivi, jonka aikana käydään läpi sprintin aikana hyvin menneet, sekä kehitettävät asiat. Mietitään myös mahdollisia ratkaisuja kehitettäviin asioihin.

### Planning Day

**Hyvää:**

Taskine laajuudet ovat saatu arvioitua suhteellisen hyvin.

**Kehitettävää:**

Yritämme miettiä taskit vielä paremmin.

**Ratkaisu:**

Pidämme häiriöntekijät pois planning dayn aikana.

### Sovitut aikataulut

**Hyvää:**

Sovitut palaverit olemme pitäneet ajallaan, ja tarpeen mukaan olemme sopineet uudet aikataulut.

**Kehitettävää:**

Keskittyminen ja sen mukaan aikataulussa pysyminen.

**Ratkaisu:**

Otetaan huomiota omaan työnteon keskittymiseen enemmän.

### Daily Scrumit

**Hyvää:**

Ajallaan pidetty ja taskit ovat olleet konkreettisia ja jokainen on pysynyt enemmän kartalla mitä kukin tekee.

**Kehitettävää:**

Dailyt välillä vähän harjautuivat keskusteluihin ja ongelmista/haasteista ei olla niin paljoa puhuttu.

**Ratkaisu:**

Yritetään pitää dailyt enemmän että yksi henkilö vain puhuu eikä harhauduta. Haasteita voitaisiin avata enemmän.

### Ryhmän toiminta

**Hyvää:**

Ryhmässä ei ollut draamaa. Kaikki ovat tullet toistensa kanssa toimeen ja kaikkien mielipiteitä on kuunneltu.

**Kehitettävää:**

**TÖIHIN KESKITTYMINEN**

**Ratkaisu:**

Teemme töitä. Yritämme pitää motivaation yllä.

### Työkalut ja niiden käyttö

**Hyvää:**

Zenhubia olemme käyttäneet paremmin. Olemme käyttäneet muitakin työkaluja hyvin.

**Kehitettävää:**

Työkalut testauksen osalta vielä hakusessa, sekä niiden käyttöönotto on vielä monelta jäänyt toetuttamatta.

**Ratkaisu:**

Toteutetaan kehitysalueiden parantelut. Daily scrumeissa varmistetaan että zenhubissa ollaan siirretty taskit.

### Muut asiat

Koitamme kehittää backlogin taskien suunnittelua parhaamme mukaan. Keskitymme myös zenhubiin.

### Seuraava kokous

Seuraavan sprintin lopussa 12.4 ja klo TBD

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:07