# ­­­­palaverin pöytäkirja

**Aika** Tiistai 23.4.2019 klo <10:16 – xx:xx>

**Paikka** Rajakatu 35 AP05

**Läsnä** Sarlin Santtu pj.

Pollari Miika sihteeri

Hannukainen Mikko

Poutanen Mikko

**Poissa**

### Kokouksen avaus

Puheenjohtajana toimii Sarlin Santtu sekä sihteerinä Pollari Miika. Kokous avattiin kello 10:16

### Tilannekatsaus

Kokous on sprintin jälkeinen retrospektiivi, jonka aikana käydään läpi sprintin aikana hyvin menneet, sekä kehitettävät asiat. Mietitään myös mahdollisia ratkaisuja kehitettäviin asioihin.

### Planning Day

**Hyvää:**

Taskit saatiin paremmin pilkottua viime sprinttiin verrattuna, ja ne olivat paremmin pisteytetyt ja laajuudeltaan hyviä. Saimme ainakin yhden taskin valmiiksi ja ne oli helpommin peilattuina taskeihin. Taskien DoDit olivat hyvin laitettu.

**Kehitettävää:**

Tavoitteet olisivat voineet olla realistisemmat.

**Ratkaisu:**

Pidämme vähän pidemmän ja syvemmän planning dayn.

### Sovitut aikataulut

**Hyvää:**

Daily scrumit ollaan onnistuttu pitämään ajallaan. Myös viikkopalaverit ja retrospektiivi ollaan pidetty ajallaan.

**Kehitettävää:**

Keskittyminen ja sen mukaan aikataulussa pysyminen.

**Ratkaisu:**

Otetaan huomiota omaan työnteon keskittymiseen enemmän ja taskeja keksitään enemmän.

### Daily Scrumit

**Hyvää:**

Ajallaan pidetty ja taskit ovat olleet konkreettisempia ja jokainen on pysynyt enemmän kartalla mitä kukin tekee ja taskit saatiin tehtyä vähintään 1 per päivä.

**Kehitettävää:**

Dailyt välillä vähän harjautuivat keskusteluihin ja ongelmista/haasteista ei olla niin paljoa puhuttu.

**Ratkaisu:**

Yritetään pitää dailyt enemmän että yksi henkilö vain puhuu eikä harhauduta. Haasteita voitaisiin avata enemmän.

### Ryhmän toiminta

**Hyvää:**

Ryhmässä ei ollut draamaa. Kaikki ovat tullet toistensa kanssa toimeen ja kaikkien mielipiteitä on kuunneltu.

**Kehitettävää:**

Keskitytään paremmin hommiin. Lisää kommunikointia ja yhteistyötä kannustetaan. Työajanseurantaa pitää täyttää aktiivisemmin. Uupumista havaittavissa.

**Ratkaisu:**

Emme haahuile ympäri opetustilaa turhaan. Kannustetaan pyytämään apua eikä jää jumittamaan.

### Työkalut ja niiden käyttö

**Hyvää:**

Zenhubia olemme käyttäneet paremmin. Olemme käyttäneet muitakin työkaluja hyvin.

**Kehitettävää:**

Zenhubia pitäisi hyödyntää aktiivisemmin.

**Ratkaisu:**

Toteutetaan kehitysalueiden parantelut. Daily scrumeissa varmistetaan että zenhubissa ollaan siirreltä.

### Muut asiat

Koitamme kehittää backlogin taskien suunnittelua parhaamme mukaan. Keskitymme myös zenhubiin.

### Seuraava kokous

Seuraavan sprintin lopussa 26.4 ja klo TBD

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:43