# ­­­­palaverin pöytäkirja

**Aika** Perjantai 26.4.2019 klo <13:02 – xx:xx>

**Paikka** Rajakatu 35 AP05

**Läsnä** Sarlin Santtu pj.

Pollari Miika sihteeri

Hannukainen Mikko

Poutanen Mikko

**Poissa**

### Kokouksen avaus

Puheenjohtajana toimii Sarlin Santtu sekä sihteerinä Pollari Miika. Kokous avattiin kello 13:04

### Tilannekatsaus

Kokous on sprintin jälkeinen retrospektiivi, jonka aikana käydään läpi sprintin aikana hyvin menneet, sekä kehitettävät asiat. Mietitään myös mahdollisia ratkaisuja kehitettäviin asioihin.

### Planning Day

**Hyvää:**

Viimeset taskit saatiin realisoitua hyvin.

**Kehitettävää:**

Scrummasterin poissaolojen vuoksi varsinainen planning day kävi pitämättä.

**Ratkaisu:**

Scrummasterin sijaisen olisi voinut päättää.

### Sovitut aikataulut

**Hyvää:**

Kun kaikki työntekijät olivat paikalla, asiat saatiin hoidettua kunnolla.

**Kehitettävää:**

Kun paikalla oli vain 2 työntekijää, daily scrumit jäivät vähemmälle.

**Ratkaisu:**

Scrummasterin sijaisen olisi voinut päättää.

### Daily Scrumit

**Hyvää:**

Kun kaikki työntekijät olivat paikalla, asiat saatiin hoidettua kunnolla.

**Kehitettävää:**

Kun paikalla oli vain 2 työntekijää, daily scrumit jäivät vähemmälle.

**Ratkaisu:**

Scrummasterin sijaisen olisi voinut päättää.

### Ryhmän toiminta

**Hyvää:**

Ryhmässä ei ollut draamaa. Kaikki ovat tullet toistensa kanssa toimeen ja kaikkien mielipiteitä on kuunneltu.

**Kehitettävää:**

Keskitytään paremmin hommiin. Lisää kommunikointia ja yhteistyötä kannustetaan. Työajanseurantaa pitää täyttää aktiivisemmin. Uupumista havaittavissa.

**Ratkaisu:**

Emme haahuile ympäri opetustilaa turhaan. Kannustetaan pyytämään apua eikä jää jumittamaan.

### Työkalut ja niiden käyttö

**Hyvää:**

Zenhubia olemme käyttäneet aktiivisesti. Olemme käyttäneet muitakin työkaluja hyvin.

**Kehitettävää:**

Zenhubia pitäisi hyödyntää aktiivisemmin. Scrum Masterin poissaollessa scrum prosessin toteutus unohtui kokonaan.

**Ratkaisu:**

Toteutetaan kehitysalueiden parantelut. Daily scrumeissa varmistetaan että zenhubissa ollaan siirreltä. Suunnitellaan kuka toimii SM-sijaisena.

### Muut asiat

Viimeinen Sprint Retrospektiivi, pidämme vielä tämän jälkeen yhden retron koko projektin ajalta.

### Seuraava kokous

Seuraava kokous viikolla 19, klo tbd.

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:30