# VIIKKOPALAVERI 7

**Aika** Maanantai 22.2.2019 klo 9:15 – 9:45

**Paikka** Rajakatu 35, AP05

**Läsnä** Sarlin Santtu pj.

Pollari Miika sihteeri

Hannukainen Mikko

Poutanen Mikko

**Poissa**

### Kokouksen avaus

SM Sarlin Santtu avasi kokouksen klo 9:15

### Tilannekatsaus

Sprintti on edennyt hyvin aikataulun mukaisesti. Noin puolet taskeista tehtynä, ja loput puolet tod. Näk. Saadaan ensi viikolla.

### Edellinen viikko

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työntekijä | Työn kuvaus | Tunnit |
| Hannukainen  Mikko | * Asetus näkymä | 19,59h  1 lomapäivä |
| Sarlin  Santtu | * Mood listaus näkymä tyylittely/toiminta | 22h  1 saikku |
| Pollari  Miika | * Mood listaus * Ikonien luomista * Ikonien ettimistä | 27.17h |
| Poutanen  Mikko | * TikoBiz juttui affiliate markkinointi * WordPress sisältö suunnittelu * WordPress mockuppi | 22h  1 saikku |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Seuraava viikko

|  |  |
| --- | --- |
| Työntekijä | Tehtävä työ |
| Pollari  Miika | * Mood listauksen tyylittelyn viimeistelemistä * Asetusten tyylittely |
| Hannukainen  Mikko | * Asetukset näkymää toiminnallisuutta |
| Sarlin  Santtu | * Mood listauksen toiminnallisuutta |
| Poutanen  Mikko | * WordPressi * TikoBiz |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### Riskit

| Top 10 riskit (päivitetty dd.mm.yyyy) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Kuvaus | Todennäköisyys | Vaikutus | Kokonaisvaikutus |
| 1 | Yllättävä sairastuminen | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Prokrastinointi | 2 | 1 | 2 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

### Muut asiat

Hannukainen oli lomalla 8.3

### Toimintopisteet (Action Points)

| Toimintopisteet | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lähde | Kuvaus | Aikataulu | Vastuuhenkilö | Tila |
|  | n/a |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### Seuraava kokous

15.3 kello tbd

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:38