# VIIKKOPALAVERI 11

**Aika <Perjantai** 15.3.2019 klo 10:30 – 11:00>

**Paikka <**Rajakatu 35, AP03>

**Läsnä** Sarlin Santtu pj.>

Pollari Miika sihteeri>

Hannukainen Mikko

Poutanen Mikko

**Poissa**

### Kokouksen avaus

SM avasi kokouksen klo 10:30

### Tilannekatsaus

Sprintti mennyt hyvin. Kaikki sovellukseen liittyvät taskit saatu tehtyä. WP jutut kesken. Taskeja ehkä hieman liian vähän, sillä jouduimme lisäämään niitä. ZenHubia käytetty hyvin ja burndown chart näyttää hyvältä.

### Edellinen viikko

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työntekijä | Työn kuvaus | Tunnit |
| Miika | Moodi ja asetus näkymien tyylittelyä  Iconien hiomista | 24.5  1 saikku |
| Santtu | Mood kirjausnäkymän tyylittelyä  Koodin kommentointia ja refaktorointia/siistimistä | 30.5 |
| Poutane | WordPressiä | 29.5 |
| Hannukaine | Kasvinäkymän scrollaaminen  Astetusnäkymän hiomista | 27.41 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Seuraava viikko

|  |  |
| --- | --- |
| Työntekijä | Tehtävä työ |
| Miika | Graafinäkymää |
| Santtu | Sovelluksen toiminnallisuutta |
| Poutane | WordPressiä |
| Hannukaine | Testejä ja toiminnallisuutta |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### Riskit

| Top 10 riskit (päivitetty dd.mm.yyyy) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Kuvaus | Todennäköisyys | Vaikutus | Kokonaisvaikutus |
| 1 | Yllättävä sairastuminen | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Prokrastinointi | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Työvälineiden unohtaminen kotiin | 1 | 4 | 4 |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

### Muut asiat

Poutanen on poissa 18.3

### Toimintopisteet (Action Points)

| Toimintopisteet | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lähde | Kuvaus | Aikataulu | Vastuuhenkilö | Tila |
|  | n/a |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### Seuraava kokous

25.3 kello tbd

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:51