# VIIKKOPALAVERI 12

**Aika Tiistai 26.3.2019** 10:15-10:30

**Paikka** Rajakatu 35, AP03>

**Läsnä** Sarlin Santtu pj.

Poutanen Mikko sihteeri

Hannukainen Mikko Poissa

Pollari Miika

### Kokouksen avaus

SM avasi kokouksen klo 10:20

### Tilannekatsaus

Sprintin ensimmäinen viikko edennyt hyvin. Tietokanta on pystytetty ja toiminnassa vision mukaisesti. Kaavio näkymä on aluillaan. Wordpress teeman pohja on valmis ja teeman tekeminen on aloitettu.

### Edellinen viikko

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työntekijä | Työn kuvaus | Tunnit |
| Miika | Graaffisen näkymän kehitys | 25,49 h |
| Santtu | Tietokannan käyttöönottoa ja sovelluksen toiminnallisuuden kehitystä | 30,33 h |
| Poutanen | WordPressin oman teeman aloittaminen. Hissipuheen tekeminen | 21,76h  1 vapaa |
| Hannukainen | Tietokannan käyttöönottoa | 32,5 h |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Seuraava viikko

|  |  |
| --- | --- |
| Työntekijä | Tehtävä työ |
| Miika | Graafinäkymää |
| Santtu | Graaffinäkymää |
| Poutane | WordPressiä |
| Hannukaine | Graaffinäkymää (testi?) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### Riskit

| Top 10 riskit (päivitetty dd.mm.yyyy) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Kuvaus | Todennäköisyys | Vaikutus | Kokonaisvaikutus |
| 1 | Yllättävä sairastuminen | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Prokrastinointi | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Työvälineiden unohtaminen kotiin | 1 | 4 | 4 |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

### Muut asiat

Mikko Hannukainen poissa 25-26.3.

### Seuraava kokous

1.4. Kello 10:00

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:30