# VIIKKOPALAVERI 13

**Aika Maanantai 1.4.2019** <10:37-10:45>

**Paikka** Rajakatu 35, AP03

**Läsnä** Sarlin Santtu pj.

Poutanen Mikko sihteeri

Hannukainen Mikko Poissa

Pollari Miika

### Kokouksen avaus

SM avasi kokouksen klo 10:37

### Tilannekatsaus

Gate 2 ohi, projektin tila etenee ihan hyvin tavoitteisiin nähden. Todennäköisesti saamme seuraavaan gateen *valmis* proto/*tyydyttävä* demo.

### Edellinen viikko

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työntekijä | Työn kuvaus | Tunnit |
| Miika  Pollari | Graafi näkymää | 19,50  1 vapaa |
| Santtu  Sarlin | Graafi näkymää | 10,33  1 vapaa, 2 saikku |
| Mikko Poutanen | WordPressiä | 29,84 |
| Mikko Hannukainen | Firebasen datan kulkemista | 9,08  3 poissa |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Seuraava viikko

|  |  |
| --- | --- |
| Työntekijä | Tehtävä työ |
| Miika  Pollari | Datan visualisoinnin kehitystä |
| Santtu  Sarlin | Datan visualisoinnin kehitystä |
| Mikko Poutanen | WordPressi |
| Mikko Hannukainen | Toiminnallisuuden kehittämistä |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### Riskit

| Top 10 riskit (päivitetty dd.mm.yyyy) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Kuvaus | Todennäköisyys | Vaikutus | Kokonaisvaikutus |
| 1 | Yllättävä sairastuminen | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Prokrastinointi | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Työvälineiden unohtaminen kotiin | 1 | 4 | 4 |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

### Muut asiat

Santtu on lomalla 16-18.1 lomalla.

### Seuraava kokous

8.4 tilassa AP03 klo TBD

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo <10:45>