# VIIKKOPALAVERI 16

**Aika** Tiistai 23.4.2019 klo <11.26 – xx:xx>

**Paikka** Rajakatu 35, AP03

**Läsnä** Sarlin Santtu pj.

Pollari Miika sihteeri

Poutanen Mikko

Hannukainen Mikko

### Kokouksen avaus

SM avasi kokouksen klo 11.26

### Tilannekatsaus

Sovelluksen toimminan kannalta tärkeimmät ominaisuudet ovat ainakin jotenkin saatu implementoitua. Asetukset-näkymän toiminnalisuudet vielä uupuu, ja tyylittely on vielä kesken. Wordpress sivuston teema alkaa olemaan valmis, seuraavana sisällöntuottoa. Joudumme karsimaan sovelluksesta ominaisuuksia, joita emme ehdi toteuttaa viimeiseen gateen. Paljon motivaation puutetta havaittavissa, sekä sairaslomaa, että lomapäivien käyttöä. Nämä tekijät valitettavasti ovat saaneet aikaan projektin etenemisen hidastumisen.

### Edellinen viikko

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työntekijä | Työn kuvaus | Tunnit |
| Miika  Pollari | Sisältötekstien kirjoittelua  Kirjausnäkymän tyylittelyä | 18,75  1 lomapv. |
| Santtu  Sarlin | Lomalla hieman notifikaation toteutuksen tutkimista | 5 |
| Mikko Poutanen | Wordpress ja tikobiz | 22,5 |
| Mikko Hannukainen | -- | saikku |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Seuraava viikko

|  |  |
| --- | --- |
| Työntekijä | Tehtävä työ |
| Miika  Pollari | Tyylittelyjen viimeistelyä  Koodin kommentointia ja refaktorointia |
| Santtu  Sarlin | Toiminnallisuuksien viimeistelyä  Koodin kommentointia ja refaktorointia |
| Mikko Poutanen | Wordpress ja TikoBiz |
| Mikko Hannukainen | Toiminnallisuuksien viimeistelyä  Koodin kommentointia ja refaktorointia |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### Riskit

| Top 10 riskit (päivitetty 23.4.2019) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Kuvaus | Todennäköisyys | Vaikutus | Kokonaisvaikutus |
| 1 | Yllättävä sairastuminen | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Prokrastinointi | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Työvälineiden unohtaminen kotiin | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Motivaation loppuminen | 4 | 5 | 20 |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

### Muut asiat

Motivaation puute, lomat ja sairaslomat ovat lähestulkooon pysäyttäneet tuotannon.

### Seuraava kokous

26.4 klo TBD

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:33