# VIIKKOPALAVERI 7

**Aika** Maanantai 11.2.2019 klo 12:00 – 13:00

**Paikka** Rajakatu 35, AP05

**Läsnä** Sarlin Santtu pj.

Pollari Miika sihteeri

Poutanen Mikko

Hannukainen Mikko

**Poissa**

### Kokouksen avaus

SM Sarlin Santtu avasi kokouksen klo 12

### Tilannekatsaus

Pääsimme hyvin sprint goaliin, eikä varsinaisia ongelmia ilmaantunut. Kasvin toteutukseen liittyvät teknologiat aiheuttavat hämmennystä, mutta se selviää seuraavassa sprintissä. Hannukainen ja Pollari hoitavat kasvin kasvun toteutuksen suunnittelemisen.

Testauksen suunniteleminen on myös hieman auki.

### Edellinen viikko

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työntekijä | Työn kuvaus | Tunnit |
| Hannukainen  Mikko | * HLTP * Sovelluksen runko * Käyttäjätestaus | 27.08h |
| Sarlin  Santtu | * Tietokannan mallinnus * Sovelluksen runko * Firebaseen tutustuminen | 26.26h  1 lomapäivä |
| Pollari  Miika | * Testaus mockupit * Käyttäjätestaus * Visual Guidelines | 30.84h |
| Poutanen  Mikko | * Business Model Canvas * Wordpress-sivun pohjustus * Liiketoiminta tehtäviä | 28.01h |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Seuraava viikko

|  |  |
| --- | --- |
| Työntekijä | Tehtävä työ |
| Pollari  Miika | * Kasvin toteutuksen suunnittelu * Canvasin toteutus |
| Hannukainen  Mikko | * Kasvin toteutuksen suunnittelu * Canvasin toteutus |
| Sarlin  Santtu | * Mood- lisäys näkymän toteutus |
| Poutanen  Mikko | * Wordpress mockup * Wordpress toteutus * Liiketoiminta juttuja |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### Riskit

<Kirjataan oheiseen taulukkoon projektia uhkaavat riskit ja arvioidaan riskin vakavuutta. Päivitetään viikoittain. Riski tulee ottaa hallintaan ja koettaa minimoida ensin riskin todennäköisyyttä ja laukeamisen jälkeen sen vaikutusta. Lisätään toimintopisteluetteloon toimenpiteet riskeihin liittyen>

| Top 10 riskit (päivitetty dd.mm.yyyy) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Kuvaus | Todennäköisyys | Vaikutus | Kokonaisvaikutus |
| 1 | Yllättävä sairastuminen | 3.5 | 2 | 7 |
| 2 | Prokrastinointi | 2 | 1 | 2 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

### Muut asiat

Sarlin oli lomalla 8.2.

Loppuviikosta oli havaittavissa pienimuotoista motivaation puutetta.

### Toimintopisteet (Action Points)

| Toimintopisteet | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lähde | Kuvaus | Aikataulu | Vastuuhenkilö | Tila |
|  | n/a |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### Seuraava kokous

15.2 kello tbd

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:24