# VIIKKOPALAVERI 7

**Aika** Maanantai 22.2.2019 klo 13:20 – 13:37

**Paikka** Rajakatu 35, AP05

**Läsnä** Sarlin Santtu pj.

Hannukainen Mikko sihteeri

Pollari Miika

**Poissa**

### Kokouksen avaus

SM Sarlin Santtu avasi kokouksen klo 13:20

### Tilannekatsaus

Projektin tilanne on suht vakaa. Emme päässeet aivan sprintin goalseihin, mutta tähän yritetään saada parannusta pienempien taskien ohessa. Testauksen toteutus on vielä hakusessa, sekä myös kasvin teknologia.

### Edellinen viikko

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työntekijä | Työn kuvaus | Tunnit |
| Hannukainen  Mikko | * HLTP ja testauksen kirja * Kasvin teknologia * Kirjausnäkymän toiminnallisuus ja sen data | 29,08h |
| Sarlin  Santtu | * Kirjausnäkymän toiminnallisuus ja sen tyylittely | 30.60h |
| Pollari  Miika | * Kasvin teknologia * Sprint reviewin valmistelu (demotus) | 24h  1 lomapäivä |
| Poutanen  Mikko | * Wordpress-mockup * TikoBiz | 20.84h  1 lomapäivä |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Seuraava viikko

|  |  |
| --- | --- |
| Työntekijä | Tehtävä työ |
| Pollari  Miika | * Kasvin graafinen toteutus |
| Hannukainen  Mikko | * Kasvin teknologinen toteutus |
| Sarlin  Santtu | * Kirjaus- ja tilastonäkymän kehitystä |
| Poutanen  Mikko | * Wordpress |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### Riskit

| Top 10 riskit (päivitetty dd.mm.yyyy) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Kuvaus | Todennäköisyys | Vaikutus | Kokonaisvaikutus |
| 1 | Yllättävä sairastuminen | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Prokrastinointi | 2 | 1 | 2 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

### Muut asiat

Poutanen lomalla 22.2

### Toimintopisteet (Action Points)

| Toimintopisteet | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lähde | Kuvaus | Aikataulu | Vastuuhenkilö | Tila |
|  | n/a |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### Seuraava kokous

8.3 kello tbd

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:37